金办发〔2020〕10号

益阳市金盆镇党政办公室

关于印发《金盆镇2020年造林绿化工作

实施方案的通知

镇属各单位：

《金盆镇2020年造林绿化工作实施方案》已经镇领导班子会议同意，现印发给你们，请认真组织实施。

益阳市金盆镇党政办公室

2020年3月3日

金盆镇2020造林绿化工作实施方案

为认真贯彻落实习近平生态文明思想和新修订的《中华人民共和国森林法》，改造培育森林资源，营造农田防护林网，精准提升森林质量，共建生态美丽家园，切实做好造林绿化工作，全面完成2020年造林绿化目标任务，现结合全镇实际，制定本方案。

一、目标任务

坚持生态导向理念、推广生态造林模式，创新生产经营模式、充分挖掘造林潜力，全面动员、全民动手、全社会参与，扎实开展大规模国土绿化行动，大力倡导和开展全民义务植树，各村建立1处以上义务植树基地并组织开展义务植树活动，重点做好镇、村组道路沟渠等乡村造林绿化，把握时间节点、提高绿化质量，全面完成年度人工造林319亩、退化林修复346亩、森林抚育300亩任务（按每亩50株计算）。按“一镇一村、一村一线”目标打造特色，镇重点打造1个特色亮点村，各村重点打造1条特色亮点线。开展“农垦传承·绿色义务”、“幸福家庭·绿色庭院”等主题植树活动。

二、基本原则

（一）坚持生态优先、绿色发展、精准提质的原则。围绕生态效益目标，调整优化林种树种结构，合理选择适宜乡土珍贵树种，采用混交造林模式，以营造防护林为主，更新改造农田、道路、沟渠等防护林网。

（二）坚持因地制宜、明确权属、加强管护的原则。因地制宜、突出特色，围绕乡村振兴、农村人居环境整治，制定绿化制度、经营方案、管护措施，落实绿化主体、林木权属、管护责任，扎实提升绿化成效，全力推进乡村绿化。

三、工作重点

（一）深入推进全民义务植树。加强宣传发动、营造浓厚氛围，全面完成年度义务植树任务。各单位要宣传发动群众（适龄公民）每人完成义务植树不少于3株。

（二）完成人工造林任务。以镇、村组道路和农户房前屋后造林绿化为重点，采用优质壮苗造林绿化，确保造林成活率90%以上、保存率85%以上，全面完成319亩人工造林任务。各村完成1.6公里以上高标准道路林绿化，力争完成路渠林本年度全覆盖。

（三）完成森林抚育任务。300亩森林抚育任务，按突出重点、集中连片、效果明显、打造特色的原则，主要安排在村集体经营林和主要道护路林实施。各行政村完成1公里高标准森林抚育示范林带。

（四）完成退化林修复造林任务。各单位要做好摸底调查分析，合理确定经营目标，突出补植补造、消灭空段，认真组织实施农田防护林改造提质，完成346亩退化林修复任务。各行政村完成0.6公里以上高标准农田防护林修复绿化。

（五）扎实推进乡村造林绿化。结合农村人居环境整治、美丽乡村建设，整村推进乡村绿化，提升绿化质量成效，改善农村人居环境，做好村旁、路旁、水旁、宅旁等“四旁”绿化，实现镇、村组道路沟渠绿化全覆盖，推动乡村绿化向生态、绿色、惠民方向发展。积极配合做好生态扶贫相关工作。在适宜树种范围内尊重群众意愿具体选择造林绿化树种。各村完成1个宅旁户均植树10株以上的“百户绿色家园”示范片。1个国家森林乡村建设通过评估验收由区级统筹奖补5000元。

四、主要措施

（一）加强组织领导。一是分解落实任务。全镇各单位要明确单位负责人负总责和分管干部具体抓，并将任务具体分解、落实到地块、到实施主体。二是明确阶段任务。2020年4月30日前，各单位根据下达的任务认真抓好落实到位，2020年6月15日前组织对全镇造林绿化进行验收。

（二）加强质量管控。一是执行国标技术规程。混交造林、初植密度、壮苗质量、补植补造、清杂除灌等严格按新的《造林技术规程（GB/T 15776-2016）》实施。二是合理选择配置树种。在适宜树种范围内因地制宜、尊重民意，合理选择配置树种，以适宜本土的乡土树种为主，突出乡村传统特色，积极引进推广适宜优良珍贵树种。电力通道下不宜种植生长快速的大乔木树种。三是落实抚育管护措施。明确专人管护，防止人畜破坏，防止林地火灾，切实做好开沟排水、除草施肥、修枝整形、病虫害防治，形成树木生长竞争优势。

（三）明确资金渠道。各单位庭院绿化所需资金由各单位负责，驻村、联点帮扶义务植树资金由对口区联点帮扶单位负责落实，省、县道绿化资金由区交通运输局负责。乡道、村组公路、农田防护林网和农户房前屋后造林绿化由所属各村负责组织落实。造林补助项目资金、森林抚育补助项目资金经区绿化委员会验收合格后按项目实施要求补助到位。

（四）严格督导考核。从3月上旬起至4月底前各责任单位要在每周二将植树工作的进展情况报镇自然资源和生态环境办公室（朱敖）。2020年造林绿化任务完成情况纳入绩效考核。

附件：1、大通湖区2020年全民义务植树工作情况报告表

2、金盆镇2020年造林绿化任务安排表

益阳市金盆镇党政办公室                  2020年3月3日印发

| 附件1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大通湖区2020年全民义务植树工作情况报告表 |  |  |  |
| （盖章） |  |  | 2020年 月 日 |
| 完成义务植树株数 |  | 新建义务植树基地数量及简介 |  |
| 参加义务植树人数 |  | 现有义务植树基地数量及简介 |  |
| 义务植树的时间、地点、树种及数量、主要领导职务和活动情况 |  |  |  |
| 宣传发动社会群众义务植树情况 |  |  |  |

| 附件2 金盆镇2020年造林绿化任务安排表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 造林任务 |  |  |  | 森林抚育补助项目（亩） | 特色 亮点线 | 备 注 |
|  | 合计（亩） | 退化林修复（亩） | 人工造林（亩） |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 造林补助项目 |  |  |  |
| 全镇合计 | 665 | 346 | 319 | 256 | 300 | 5 |  |
| 大东口村 | 135 | 70 | 65 | 52 | 60 | 1 |  |
| 增 福 村 | 135 | 70 | 65 | 52 | 60 | 1 |  |
| 南京湖村 | 135 | 70 | 65 | 52 | 60 | 1 |  |
| 有 成 村 | 130 | 68 | 62 | 50 | 60 | 1 |  |
| 王家坝村 | 130 | 68 | 62 | 50 | 60 | 1 |  |