大办发〔2019〕29号

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

关于印发《大通湖区农村“空心房”整治暨城乡建设用地“增减挂钩”实施方案》的通知

各镇、南湾湖办事处、区直有关单位、区大发集团：

《大通湖区农村“空心房”整治暨城乡建设用地“增减挂钩”实施方案》已经区管委会同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2019年9月18日

大通湖区农村“空心房”整治暨城乡建设用地“增减挂钩”实施方案

为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》《湖南省人民政府办公厅关于进一步用好用活城乡建设用地增减挂钩政策的若干意见》和益阳市关于农村“空心房”整治相关文件要求，区委、区管委会决定在全区开展农村“空心房”整治工作。现结合我区实际，制定本实施方案。

一、目标任务

以乡村振兴战略为统领，按照“拆、建、管并重”的工作思路，将农村“空心房”整治与村庄规划和土地综合整治有机结合起来，推动农村生态修复、建房集中、面貌提升和乡村振兴。整治工作从2019年9月开始启动宣传和调查摸底，按拆除、复垦、管护、验收等步骤有序推进。

二、整治内容

1. 整治区域和对象实行“四纳入”。一是将长期无人居住或无人监管或无合法继承人的空房、杂屋以及废弃的企事业单位办公场所、宿舍、生产性用房等“闲置房”纳入整治；二是将不符合农村“一户一宅”政策，建新没有拆旧的旧房以及危及人民安全、破烂不堪的“危旧房”纳入整治；三是将零星分布、简易建设并已废弃的农业生产管理用房以及分散居住且本人自愿拆除的“零散房”纳入整治；四是将在堤防、渠道和交通主干道两侧乱搭乱建的“违建房”纳入整治。

2. 整治要求确保“五到位”。一是对纳入范围内的“空心房”整治到位；二是对整治退出的地块开发利用到位；三是对拆除后需重新建房的规范建设到位；四是对整治后的村长效管理到位；五是对整治后形成的耕地占补平衡指标和“增减挂钩”指标应用到位。

三、实施步骤

（一）宣传发动摸底阶段（2019年9月）

1. 认真搞好宣传发动。区整治办对整治工作进行总体安排和部署，各镇要成立相应的“空心房”整治工作领导班子和工作班子，制定具体实施方案，扎实抓好动员部署、督促推进，确保工作落实到位。

2. 全面开展调查摸底。以村为单位，各镇组织专门力量进行调查摸底，镇村与权利人签订“空心房”整治协议，区自然资源局组织对镇村摸底情况进行复核，全面准确掌握“空心房”地点、数量、类型和可拆旧复耕地块等基本情况，并同步建立区、镇、村三级台账。

3. 努力营造良好氛围。各镇、村要通过召开工作动员大会、党员大会和群众大会等形式，营造浓厚工作氛围，做到“空心房”整治和 “增减挂钩”工作家喻户晓。

（二）集中整治、规划设计阶段（2019年9月—10月）

1. 各镇为农村“空心房”拆除工作的责任主体，应集中时间、集中力量对纳入范围的建筑物和构筑物进行拆除，对拆旧垃圾、附着物进行清除，确保完成全部拆除任务。

2. 对于区域内400平方米以下的“空心房”，由镇村负责组织资金自行拆除，复垦后的面积由村自行进行土地归集流转使用，也可用于进行宅基地置换或进行公益事业建设。对于废弃工矿砖瓦窑复垦工作，列入下阶段任务参照实施。

3. 各镇根据“空心房”拆除面积，结合易地扶贫搬迁复垦面积，符合“增减挂钩”和退出宅基地复垦项目条件的（连片建设用地面积400平方米以上），向区整治办打捆申报项目。在充分征求村民和相关部门意见的基础上，区管委会组织区自然资源局和各镇开展地块的详细调查选址，在确保拆旧区的真实性和可实施性的基础上，区自然资源局做好项目的测量、可研、规划设计、预算等相关工作，编制《大通湖区农村“空心房”整治暨城乡建设用地“增减挂钩”实施方案》，并报市自然资源主管部门批复。方案批复后，项目正式开始实施。

（三）拆除阶段（2019年10月—2019年11月）

开展农村“空心房”整治攻坚行动，对纳入拆除范围的“空心房”，在农户腾房后，由各镇统一组织人员设备进行集中拆除，确保拆除垃圾、附着物彻底清除外运。

（四）实施阶段（2019年12月—2020年4月）

1. 《大通湖区农村“空心房”整治暨城乡建设用地“增减挂钩”实施方案》获批后，由技术单位将编制好的施工规划设计及预算报请区财政部门进行投资评审，核定项目实施投资资金。

2. 区自然资源局作为项目的实施主体，负责项目招投标工作，并严格按照规划设计方案组织施工单位进行项目具体实施，保障工程进度、质量和数量，镇村保证良好施工环境，确保全面完成施工任务。

3. 项目实施后各镇、村要及时落实新增耕地的耕种，落实好耕作主体和后期管护责任。

（五）验收总结阶段（2020年5月—8月）

1. 农村“空心房”集中整治工作结束后，区整治办组织抽调专人成立验收工作组，对照整治台账和项目实施方案，实地进行考核验收，查漏补缺，督促整改落实。

2. 对符合“增减挂钩”项目和退出宅基地复垦项目的，经区整治办组织相关单位和专家初验后，对初验提出的意见进行督促整改，再申请上级自然资源部门验收确认，完成资料整理归档和报备工作。

3. 各镇对所有的拆除户建立“一户一档”，留存整治前后照片，完善档案管理。

四、操作要领

（一）把住“六道关口”

各镇、村在“空心房”整治过程中，要严格规范程序，严格按要求操作，依法依规引导，依法确定土地权属。

1. 严把实地勘测关。以各镇为申报单位，牵头组织以图找地、以地查图，采取划块分片、上门入户的方式，了解相关权利人的意见，实地勘测、丈量面积，绘制“空心房”平面图，对房屋权属结构、建筑和占地面积等登记造册，做到图表册数据一致，扎实摸清“空心房”“增减挂钩”和宅基地退出复垦底数。

2. 严把依法签约关。勘测后形成完整数据采集表，计算“空心房”拆除补助，并附照片和说明，由“空心房”权利人、经办人、村党总支书记或主任、镇分管负责人逐个签字同意或确认，并与权利人签订规范文本的拆除协议。其所有档案资料，以各镇为单位形成“一户一档”，花名册统一报区整治办备案存档。

3. 严把核查审定关。由区自然资源局负责组织相关人员对各镇申报情况进行核查，初步评估后，报区整治办审定。符合“增减挂钩”和宅基地退出复垦项目申报条件的地块，以镇为单位向区自然资源局提出申请，由区自然资源局组织相关部门实地踏勘，列入项目库，根据进度按计划分批次实施。

4. 严把拆除安全关。农村“空心房”拆除，由各镇统一组织实施，确保无安全事故。

5. 严把项目实施关。对纳入“增减挂钩”项目和宅基地退出复垦项目的，其实施方案报上级自然资源部门批准，项目预算经区财政评审后，由区自然资源局具体负责组织实施。

6. 严把质量验收关。农村“空心房”整治项目实施完毕后，由区整治办负责组织自然资源、财政、审计、农水、农居办等相关部门进行实地联合验收。根据乡村振兴战略部署和美丽乡村建设要求，“空心房”整治要将“四纳入”的整治区域和对象作为验收前置条件，确保全部整治到位后才能申请联合验收。对符合“增减挂钩”项目和退出宅基地复垦项目的，初验合格后，统一由区自然资源局报上级自然资源部门进行复验、指标确认和报备。

- 完善“三个机制”

1. 整体联动机制。区级领导牵头抓，加强对所联系的镇、村整治工作的指导、协调和督促，促进整治工作顺利推进、有效落实；各责任单位按照各自职责分工，明确专人，密切配合，协同推进；各镇承担主体责任，负责本辖区内整治工作的具体组织实施，各村负责辖区内整治后农用地的组织耕种，形成区镇村整体联动、通力协作的强大合力。

2. 投入保障机制。坚持把农民利益放在首位，对于成片建设占地面积400平方米以上的经立项可实行“增减挂钩”项目的“空心房”，各镇拆除补助和工作经费实行包干制，按2万元／亩实行包干使用，面积以复垦验收确认面积为准。该包干资金使用范围为：①农户房屋拆旧补助（各镇根据被拆除“空心房”不同类型，按照建筑面积实际现状价值对整治户权利人予以房屋拆除补助）；②房屋拆除和零星砍伐工资；③拆旧垃圾及附着物清运费用；④镇、村开展整治工作的相关经费。包干使用和“增减挂钩”项目开发实施所需资金由区大发集团负责筹措。

3．奖励机制。各镇要按照《大通湖区农村住房建设管理暂行办法》的要求，严格规范村民宅基地管理，积极引导村民集中连片建房，鼓励村民退出“空心宅”基地，项目实施退出宅基地土地复垦后归村国有土地经营管理站管理，并由其落实耕种主体，原宅基地户主可免费耕种三年。

“增减挂钩”项目竣工通过上级验收，指标得到省自然资源厅确认，符合“四纳入”条件“空心房”拆除完成验收后，区财政实施“以奖代补”，根据开发复垦面积，按2万元/亩奖补到各镇人民政府。“增减挂钩”项目实施到镇的拆除补助包干经费和“以奖代补”资金剔除实际成本后，结余资金全部用于乡村振兴。

五、保障措施

（一）强化组织领导。成立大通湖区农村“空心房”整治工作领导小组，由分管副区长刘建明任组长，区委区管委会办公室、区委宣传统战部、区自然资源局、区农业农村水利局、区发改财政局、区大发集团及各镇主要负责人为成员。领导小组下设办公室（简称区整治办），办公地点设区自然资源局，由区委区管委会办公室王化静同志任办公室主任，区自然资源局李松华、胡华、孟国平同志任办公室副主任，具体负责农村“空心房”整治工作中“增减挂钩”项目及退出宅基地复垦项目的实施、督促、协调和调度。各镇要成立相应的领导小组，切实加强农村“空心房”整治工作的组织领导，明确工作责任，确保整治行动顺利推进，项目按计划实施。

（二）强化责任落实。区整治办负责搞好项目的测量、可研、规划设计、预算等相关工作，具体实施“增减挂钩”项目；各镇人民政府是农村“空心房”整治工作的责任主体，履行属地管理职责，各镇党政一把手是第一责任人，要亲自抓，分管班子成员专门抓，负责拆旧区的拆除，施工环境的维护、调处矛盾纠纷，做好群众工作，保障复垦农用地的后续管理，负责建立“一户一档”；区自然资源局负责项目选址、申报立项、牵头前期调查摸底、实施方案报批、实施质量督查、土地复垦验收、指标报备、实施后指标进行市场化运作、建新区供地等工作，负责拆旧区复垦为农用地的验收和技术指导；区发改财政局负责专项资金的审查和监管以及“增减挂钩”项目预算评审，负责“增减挂钩”项目的招投标审核；区农业农村水利局负责耕地质量的验收和技术指导，按部门职责配合“空心房”整治工作；区农居办负责符合“四纳入”条件的“空心房”拆除督促和检查验收工作；区审计局负责专项资金和项目资金的审计；区委宣传统战部负责宣传“空心房”整治相关国家政策和有关规定；区大发集团负责全区纳入“增减挂钩”农村“空心房”整治工作所需资金的筹措，以保证项目的顺利进行。

（三）强化宣传引导。各镇、村要切实加强对农户的教育引导，宣传好国家的土地利用政策和有关规定，提高群众主动配合和支持的积极性，并充分发挥农村党员的示范带头作用，引导其率先拆除。区内宣传部门要加强对农村“空心房”整治工作的宣传报道，充分利用电视、专刊、网络等平台，重点宣传“一户一宅”等有关法律政策及整治工作中的好典型和好做法，为整治工作营造浓厚的舆论氛围。国家公职人员主动做好直系亲属或姻亲关系亲属的农村“空心房”整治工作。

（四）强化考核奖惩。专项整治工作纳入全区2020年“五项重点工作考核”，由区委区管委会督查室、区整治办组成联合督查组，常态开展专项督查，及时将督查结果报领导小组，对先进典型进行激励，对推进工作不力的镇村主要负责人进行约谈提醒，严重的予以责任追究。

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室        2019年9月20日印发