千山红镇2021年重点工作计划

总负责人：尹平、卢永德 时间：2020年10月

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 目标任务 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重大公共服务设施 | 框架道路改造 | 兴天路(医院桥至S307)拓宽至9M，延伸2.5KM，形成城镇二纵三横格局（S202、兴天路、S307、湘山路、千山红大道）。 | 经济发展办 | 张 骏 | 赵 益 | 2021年12月31日 |
| 2 | 示范道路创建 | 完成2省道、3镇道主要交通干道绿化、美化、提质改造。力争千贞线向北延伸提质改造，千大线“白改黑”升级改造。 | 2021年12月31日 |
| 3 | 农村公路建设 | 新建、拓宽镇内农村公路12KM。完成安保工程6KM，危桥改造6座。 | 2021年12月31日 |
| 4 | 镇区天然气管道入户全覆盖 | 新建中压管道2400米，入户管道3000米，覆盖户数2200户以上，实现镇区天然气管网入户全覆盖。 | 经济发展办 | 张 骏 | 胡 娟 | 2021年12月31日 |
| 5 | 镇卫生院建设 | 完成镇卫生院大门立面改造。 | 社会事务办 | 胡文武 | 宋彩云 | 2021年12月31日 |
| 6 | 产业（园区）建设 | 一产业方面 | 完成省级农业产业强镇创建。一是做优做强大通湖“稻蟹虾”特色产业品牌，巩固拓展大通湖大米系列之“洞庭晶玉再生稻生态稻米”“金雁子稻虾（蟹）香米”等品牌规模效应；二是以宏硕、金燕子、学文等合作社为经营主体，示范完成稻蟹生态转型基地2000亩以上；三是大力探索发展双季稻种植、加工。 | 农业综合服务中心 | 赵天武 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 7 | 二产业方面 | 民生米业13万吨仓储和5万吨大米加工生产线全面投产，完成企业扩规并启动物流服务中心建设。 | 经济发展办 | 张 骏 | 胡 娟 | 2021年12月31日 |
| 8 | 引入华能明阳开发风电项目并实质性启动测风建设项目。 |
| 9 | 支持湖南吉顺消防科技入驻工业园后全面投产，实现产值3000万以上。 |
| 10 | 促成米老头与美国卡夫合作项目落地，新品生产线全面运行，增强市场竞争力。 |
| 11 | 产业（园区）建设 | 三产业方面 | 引进社会资本3000万元以上，建成18000平方米高端城镇商住综合体。 | 经济发展办 | 张 骏 | 胡 娟 | 2021年12月31日 |
| 12 | 引进高端宾馆、餐饮和物流园建设项目。 |
| 13 | 现代生态农业示范园 | 高标准做好大通湖大闸蟹科技示范园、国家水稻产业体系栽培研究基地，实现经济、生态、科技、观光于一体，一二三产业高质量深度融合。 | 农业综合服务中心 | 赵天武 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 14 | 城镇建设 | 美丽乡村全域创建 | 完成省级美丽乡村示范镇授牌。 | 经济发展办 | 张 骏 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 15 | 休闲场所建设 | 完成护城河群众休闲活动场所建设。力争镇中学北面人行道路改造项目。 | 自然资源和生态环境办 | 李 颖 | 赵 益 | 2021年12月31日 |
| 16 | 城镇提质改造 | 实现主要背街小巷路灯亮化，千山红大道东段两侧玻璃墙面改造，规范城镇秩序整治。力争社会停车场建设，湘山路口街道人行道向S307延伸拓展。 |
| 17 | 老旧片区改造 | 完成邮政路东侧、电管站南侧拆旧建新改造。 |
| 18 | 城镇建设 | 城镇排涝工程 | 建设1座电排、2个50泵，完成沟渠清淤1KM，新开渠道550M并实现硬化，电排口硬化30M。完成种福村排水项目。 | 自然资源和生态环境办 | 李 颖 | 赵 益 | 2021年12月31日 |
| 19 | 民生建设 | 民生实事工作 | 按照《大通湖区2021年重点民生实事考核细则》落实。 | 党政办 | 刘 欣  冷建良 | 金 和 | 2021年12月31日 |
| 20 | 防汛抗灾工作 | 按照《大通湖区2021年防汛抗灾目标考核细则》落实。 | 经济发展办 | 张 骏  皮青山 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 21 | 水厂提质扩容 | 争取种福水厂扩容改造。 | 经济发展办 | 张 骏  李明荣 | 胡 娟 | 2021年12月31日 |
| 22 | 二级消防站建设 | 确定办公场所并组建2台消防车及专业消防队伍。 | 社会治安和应急管理办 | 郭 娟  谢 慧 | 伍 杰 | 2021年12月31日 |
| 23 | 大湖堤段建设 | 完成大湖南岸迎水面水毁修复，堤面硬化3.8KM。力争堤面硬化向五七运河延伸12KM。 | 经济发展办 | 张 骏 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 24 | 公益性墓地扩建 | 完成公墓墓穴扩建1000个及周边道路升级改造。 | 社会事务办  经济发展办 | 胡文武  张 骏 | 宋彩云  赵 益 | 2021年12月31日 |
| 25 | 乡村基层治理 | 持续创建信访“三无”镇，全域禁燃禁拱、禁捕、大湖禁钓，移风易俗，巩固提升乡风文明。 | 社会治安和应急管理办、镇纪委、社会事务综合服务中心 | 郭 娟  李 娟  姚 莎 | 伍 杰  曾 曦  宋彩云 | 2021年12月31日 |
| 26 | 生态建设 | 污染防治工作 | 按照《大通湖区2021年污染防治工作目标考核细则》落实。 | 自然资源和生态环境办 | 李 颖 | 赵 益 | 2021年12月31日 |
| 27 | 生态建设 | 大湖水环境治理 | 按照《大通湖区2021年大湖水环境治理工作考核细则》落实。 | 治理办 | 李 颖  张 骏 | 赵 益 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 28 | 河长制工作 | 按照《大通湖区2021年河长制目标考核细则》落实。 | 河长办 | 赵天武 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 29 | 生态建设 | 农村人居环境整治 | 按照《大通湖区2021年农村人居环境整治目标考核细则》落实。 | 农居办 | 张 骏  帅惠民  万清平 | 杨文波  胡 娟 | 2021年12月31日 |
| 30 | 沟渠生态建设 | 临湖3000米之外全域开展生态沟渠建设。四兴河生态修复。 | 农业综合服务中心 | 赵天武 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 31 | 河湖建设管理 | 完成500万涝区二期项目建设。主要河渠完善长效管护机制，力争四兴河河床疏浚、堤身加固和堤面硬化项目；力争五七运河堤面修缮和岸线整治。 |
| 32 | 秸秆禁烧 | 落实镇域内秸秆禁烧主体责任。 | 自然资源和生态环境办  农业综合服务中心 | 李 颖  赵天武 | 赵 益  杨文波 | 2021年12月31日 |
| 33 | 农村生活污水治理 | 新建分散式人工湿地，进一步提升农村生活污水治理效果。 | 自然资源和生态环境办 | 李 颖 | 赵 益 | 2021年12月31日 |
| 34 | 规范稻虾产业健康发展 | 采取尾水减排、药剂减量、生态护坡、种水草、投放鱼苗、建设沉淀池等措施进行稻虾尾水治理。科学划定小龙虾交易集散点，规范市场秩序。 | 农业综合服务中心 | 赵天武 | 杨文波 | 2021年12月31日 |
| 35 | 精养鱼糖外排废水处理 | 升级改造养殖模式，探索将池塘与人工湿地相结合模式，减轻外排废水污染。 |

备注：其他各项底线工作和常规工作未列入此表。