2022年部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | | | 益阳市大通湖区公路建设养护中心 | | | | | | |
| 年度预算资金（万元） |  | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| 年度资金总额 | | | | 1139.1127 | 1139.1127 | 1139.1127 | 100.00% | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 805.8805 | 805.8805 | 805.8805 | 100.00% | |
| 上年结转资金 | | | |  |  |  |  | |
| 其他资金 | | | | 333.2321 | 333.2321 | 333.2321 | 100.00% | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| **目标1：**预计在2022年完成农村公路日常养护工程。  **目标2：**预计在2022年完成全区农村公路养护工程。  **目标3：**为迎接全市乡村振兴现场会，预计完成S218、S307、S510打造项目。  **目标4：**预计在2022年完成S307专项养护  **目标5：**预计在2022年落实安全监管责任，排除各种交通事故安全的发生。 | | | | **目标1：**完成2022年农村公路日常养护工程。  5月启动，于8月底全面完工，投入资金56万元。  **目标2：**完成2022年完成全区农村公路养护工程，8月初启动建设，于11月底完工。  **目标3：**为迎接全市乡村振兴现场会在我区召开，根据区委、区管委会统一安排部署，中心高度重视，精心谋划，完成S218、S307、S510打造项目，完成投资110万元。  **目标4：**落实安全监管责任，严格执行安全生产“一岗双责”制度，坚持领导干部带队安全检查12次，发现安全隐患5处，落实整改2起，并在交通要道、危险地段新设立警示牌8块（套），有效地防止了各种安全事故的发生。 | | | |
| 部门职能职责 | | **区公路建设养护中心主要职责是：**  （一）参与编制全区公路建设养护规划；拟订全区普通国省干线公路、县道养护计划。  （二）参与全区普通国省干线公路、县道新改建项目的设计评审、竣工验收并负责接养工作。  （三）负责全区国省干线公路的养护管理工作，组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、安全生命防护、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作。  （四）负责全区农村公路的养护管理工作，组织实施全区县道日常养护、小修养护工作，指导镇村开展乡道、村道的养护工作。  （五）负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路、县道养护工程安全生产工作；组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线及全区县道公路抗冻保畅、应急抢险及相关公路物资储备工作。  （六）负责全区普通国省干线公路、县道养护工作的巡查、评估。  （七）负责全区普通国省干线公路、县道路产路权维护及路产登记工作，负责全区普通国省干线公路、县道路产索赔工作。  （八）负责全区普通国省干线公路、县道路网运行监测和公路信息化管理工作。  （九）负责组织国防动员交通战备涉及纳入部省补助范围的国省干线公路、县道保畅、抢修、物资、技术等方面的动员准备与动员实施工作。  （十）负责公路行业新技术、新材料、新工艺、新设备的推广运用。  （十一）完成区委、区管委会和区交通运输局交办的其他任务。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | | 偏差原因分析极改进措施 |
| 产生指标 | 数量指标 | | 完成国省干线公路养护，S510、S218日常养护、S307线专项养护，完成全线行道树刷白修枝、路肩整理等共49km工作任务 | | 49km | 49km | |  |
| 完成675公里修复性换板工作任务 | | 15300平方米 | 15300平方米 | |  |
| 完成乡道Y416、Y418、Y421、Y424村道CBB3、CC10、CV22、CV31、CV35、CX94、CY50、CZ83修复性养护换板 | | 11200平方米 | 11200平方米 | |  |
| 完成X020、X021、X022等线局部换板 | | 4100余平方米 | 4100余平方米 | |  |
| 完成S510线减速标线291.6m2,S218清灌缝15115m,护栏刷漆8200m路肩除草40km，行道树修枝、刷白49km。 | | 15万元 | 15万元 | |  |
| 质量指标 | | 完成国省干线公路、农村公路养护和S307线专项养护，完成全线行道树、路肩、全线护栏清洗工作任务各4km | | 100%以上 | 111.63% | |  |
| 完成675公里修复性换板工作任务 | | 100% | 100% | |  |
| 完成乡道Y416、Y418、Y421、Y424村道CBB3、CC10、CV22、CV31、CV35、CX94、CY50、CZ83修复性养护换板 | | 100% | 100% | |  |
| 完成X020、X021、X022等线局部换板 | | 100% | 100% | |  |
| 完成S510线减速线291.6m2,S218清灌缝15115m,护栏刷漆8200m路肩除草40km，行道树修枝、刷白40km。 | | 100% | 100% | |  |
| 时效指标 | | 资金使用时间 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |  |
| 资金拨付时效 | | 2021年1月-12月 | 2021年1月-12月 | |  |
| 成本指标 | | 农村公路养护工程 | | 3040000元 | 3040000元 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 保证全区人员道路交通安全畅通 | | 长期有效 | 长期有效 | |  |
| 社会效益指标 | | 保障道路交通安全畅通 | | 长期有效 | 长期有效 | |  |
| 生态效益指标 | | 维护道路环境卫生 | | 长期有效 | 长期有效 | |  |
| 可持续影响指标 | | 促进经济文化可持续发展长期有效 | | 促进经济文化可持续发展长期有效 | 促进经济文化可持续发展长期有效 | |  |
| 促进生态文明环境可持续发展长期有效 | | 促进生态文明环境可持续发展长期有效 | 促进生态文明环境可持续发展长期有效 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 公众服务满意率 | | 长期有效 | 长期有效 | |  |
| 政府机构人员满意率 | | 长期有效 | 长期有效 | |  |

2022年部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 2022年编制人数 | 2022年 实际在职人数 | 变动数 |
| 13 | 13 | 0 |
| “三公经费”变动情况 | 上年预算数 | 本年预算数 | 变动率 |
| 18（万元） | 18（万元） | 0% |
| 项目支出安排情况 | 项目支出预算总额 | 实际项目支出总额 | 执行率 |
| 870.8465（万元） | 870.8465（万元） | 100.00% |
| 预算完成情况 | 2022年预算总额 | 2022年决算总额 | 执行率 |
| 1139.1127（万元） | 1139.1127（万元） | 100.00% |
| 预算调整情况 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整率 |
| 382.64（万元） | 805.8805（万元） | 110.61% |
| 结转结余变动情况 | 上年结转结余总额 | 本年结转结余总额 | 变动率 |
| 0 | 0 | 0 |
| “三公经费”控制情况 | “三公经费”预算数 | “三公经费”实际支出 | 控制率 |
| 18（万元） | 8.8612（万元） | 49.22% |
| 政府采购执行情况 | 政府采购预算数 | 实际政府采购金额 | 执行率 |
| 0 | 0 | 100% |
| 固定资产使用情况 | 固定资产总额 | 实际在用固定资产总额 | 利用率 |
| 123.8235（万元） | 123.8235（万元） | 100% |
| 内部控制制度完成情况（是/否） | 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务 |
| 是 | 是 | 是 |
| 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 |
| 是 | 是 | 是 |

2022年部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级**  **指标** | | **分值** | **评价标准** | **指标说明** | | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投  入 | (15分) | 预算配置 | （15分） | 在职人员控制率 | | （7分） | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计7分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | 7 |
| “三公经费”变动率 | | （8分） | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | 8 |
| 过  程 | （50分） | 预算执行 | （20分） | 预算完成率 | | （5分） | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | 5 |
| 预算控制率 | | （5分） | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | 5 |
| 预算管理 | （30分） | 公用经费控制率 | | （7分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | 6 |
| “三公经费”控制率 | | （8分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | 8 |
| 过  程 | （50分） | 预算管理 | 管理制度健全性 | | （8分） | 每出现一例不符合要求的扣2分，扣完为止。 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②有本部门厉行节约制度； ③相关管理制度合法、合规、完整；④相关管理制度得到有效执行。 | | 6 |
| 资金使用合规性 | | （5分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | 5 |
| 预决算信息公开性 | | （2分） | 每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | ①按规定内容公开预决算信息；  ②按规定时限公开预决算信息；  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | 2 |
| 产  出  及  效  率 | （35分） | 职责履行 | （8分） | 目标任务实际完成率 | | （8分） | 该项得分=（年度综合目标管理考核得分/总分）\*8 | 根据区年度综合目标管理考核得分折算。 | | 8 |
| 履职 效益 | （15分） | 经济效益 | | （5人） | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | 13 |
| 社会效益 | | （5分） |
| 生态效益 | | （5分） |
| （12分） | 行政效能 | | （6分） | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | （6分） | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计 | | | | | 95 | | | | | |

益阳市大通湖区公路养护与建设中心

2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革和意见》（国发〔2021〕5号）、《湖南省关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）（大发财〔2022〕51号）等有关文件精神，我单位认真组织了2022年度预算绩效自评工作，自评分为95分，自评结论为“优”。现将我单位2021年部门整体支出绩效评价情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

益阳市大通湖区公路建设养护中心(以下简称“区公路建设养护中心”)为益阳市大通湖区交通运输局所属正科级公益一类事业单位。

**（二）机构情况**

区公路建设养护中心设下列内设机构：

1.办公室。负责处理中心日常工作；负责中心文电、会务、接待、机要、档案；负责中心财务、劳资工作；负责中心政务公开、政务协调、电子政务、党风廉政建设、督查督办、宣传信息、调研、安全保密、信访、社会治安、精准扶贫、综合治理、国有资产管理和应急管理、后勤保障工作；负责中心人事管理、机构编制等工作；负责中心党群及计划生育工作；承担招商引资办公室具体工作；协调办理人大代表建议、政协委员提案。

2.建设养护股。参与全区普通国省干线公路、县道新改建项目的设计评审；参与全区普通国省干线公路、县道的交（竣）工验收；承担由中心负责的普通国省干线公路、县道建设项目的前期工作、施工管理、国省补助资金的监管等工作；组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路路面大中修、灾毁重建、灾害防治、危桥改造等养护工程；负责普通国省干线公路建设、养护及全区县道养护方面的立项争资工作。

拟订全区普通国省干线公路、县道养护计划；负责全区普通国省干线公路、县道接养工作；组织实施全区纳入省接养的普通国省干线公路、桥梁日常养护、小修工程、水毁抢修、应急抢险以及服务区建设等工作；组织实施全区县道日常养护、小修养护工作，指导镇村开展乡道、村道的养护工作；组织对公路路况进行检测评定；负责做好交通战备涉及公路方面相关工作；负责全区普通国省干线公路、县道养护工作的巡查、评估；承担公路站日常养护工作。

3.机务安全股（区公路应急抢险中心）。制订机务管理、公路养护机械化制度；承担材料的供应管理、机务目标管理考核、维修、保养和使用；负责机械设备更新改造技术咨询和服务；办理有关机械固定资产管理等事项；负责本中心的安全生产监督管理；组织实施全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路安全生命防护养护工程；负责全区普通国省干线公路、县道交通流量的观测调查；负责全区普通国省干线公路、县道基础数据管理系统的建立和更新；负责全区普通国省干线公路、县道养护机械化的推广。

负责全区纳入部省补助范围的普通国省干线公路、县道抗冻保畅、应急抢险、公路物资储备；负责因自然灾害或突发事件造成公路、桥梁严重损毁的应急抢险和通行保障；负责公路的战备保障。

**（三）人员情况**

区公路建设养护中心全额拨款事业编制13名。设主任1名（正科级领导职数），副主任2名（副科级领导职数）

**（四）部门整体支出概况**

**1、预算资金情况**

**（1）年初总收支预算情况**

根据《大通湖区2021年部门预算表》的批复，我单位2021年年初预算收支情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| [项目](file:///I:\\整体支出预算绩效评价模板\\河坝镇\\河坝镇.xlsx" \l "基本信息!A1) | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 805.8805 | 工资福利支出 | 194.6499 |
| 其中：政府性基金 |  | 商品和服务支出 | 611.2306 |
| 二、上级补助收入 |  | 对个人和家庭的补助 |  |
| 三、事业收入 | 333.2321 | 专项商品和服务支出 | 333.2321 |
| 四、经营收入 |  | 基本建设支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 其他资本性支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 对附属单位补助支出 |  |
| 收入总计 | 1139.1127 | 上缴上级支出 |  |
| 年初数结转和结余 |  | 其他支出 |  |
| 其中：基本支出结转 |  | 支出合计 | 1139.1127 |
| 项目支出结转和结余 |  | 其中:基本支出 | 268.2661 |
| 合计 |  | 项目支出 | 870.8465 |

**2、年度预算收支决算情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决算收入 | 决算支出 | 本年度指标结余 | 上年度指标结余 | 结余增加 |
| 1139.1127 | 1139.1127 | 0 | 0 |  |

**（1）2022年度预算收入决算情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 基本支出(万元） | 项目支出（单位：万元） | 合计（单位万元） |
| 事业收入支 |  | 333.2321 | 333.2321 |
| 年初预算支出 | 268.2661 | 114.3739 | 382.64 |
| 追加预算支出 |  | 423.2405 | 423.2405 |
| 全年可用预算指标 | 268.2661 | 870.8465 | 1139.1126 |
| 决算支出 | 268.2661 | 870.8465 | 1139.1126 |
| 年末结转 | 0 | 0 | 0 |
| 执行差异（预算-决算） |  |  |  |

**（2）2022年度预算支出决算及结余情况**

针对上述数据反映情况，说明如下：

2022年我单位预算通过追加和调整金额423.2405元,体现了我单位的预算明细指标有一定的偏差。

2022年我单位预算指标无结余，体现了我单位的预算执行力强。

**3、支出结构分析**

2022年支出总额1139.1127万元，其构成为：基本支出268.2661万元（其中：工资福利支出支出194.6499万元，商品和服务支出60.0693万元，其中商品和服务支出包括办公费3.9046万元，印刷费4.4843万元，水费0.5362万元，电费0.2万元，邮电费1.0186万元，物业管理费1.0512万元，差旅费8.9623万元，维修费1.0523万元，租赁费1.44万元，培训费0.3928万元，公务接待费0.072万元，劳务费9.9188万元，委托业务费1万元，工会经费9.1773万元，福利费0.7102万元，交通费8.7892万元，其他交通费5.8484万元，其他商品和服务支出1.5109万元。对个人和家庭的补助3.536万元，资本性支出10.0109万元元）；项目支出870.8465万元（商品和服务支出870.8465万元，包括差旅费2.3460万元，维修费1.56万元，大型修缮743.6558万元）。

1. 绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照区财政局绩效评价规程要求，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则,按照要求展开自评工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

1. 主要绩效及评价结论

2022年工作开展情况

**（一）精细养护保障公路畅通**

1. 完成国省干线公路、农村公路养护目标任务，完成S307线专项养护工作任务，完成全线护栏清洗30km,日常保洁300多天,投入资金50万元。

2．完成S218、S307、S510线日常养护工作。完成乡村振兴流动现场会打造工程，完成49km行道树刷白、整枝，完成49km的路肩平整、除草，完成13km的钢护栏除锈、刷漆，完成10座桥梁刷漆，完成灌缝15115m,投入资金110万元。

3. 完成河坝镇县道X022糖、千山红镇X021金盆镇X020进行修复性养护换板共计4100平方，投入资金82万元。

4. 完成乡道Y416、Y418、Y421、Y424村道CBB3、CC10、CV22、CV31、CV35、CX94、CY50、CZ83等线局部换板11200多m2,投入资金224万元。

5. 完成农村公路日常养护，X904线、乡道朝北线局部换板1256m2,完成X021、X022线清灌缝37100m,完成X020线路肩除草,投入资金56万元。

**（二）强化管控推进项目建设**

1. 完成省下达农村公路养护工程计划，9月底启动建设，于10月底全面完工，投入资金304万元。

2. 完成农村公路日常养护工程工作，5月初启动建设，于8月底完工，投入资金56万元。

3. 为迎接全市乡村振兴现场会在我区召开，根据区委、区管委会统一安排部署，完成乡村振兴流动现场会S218沿线打造养护工程和省道日常养护工程，投入资金110万元。

**（三）多措并举消除安全隐患**

1. 加强安全宣讲，坚持安全生产逢会必讲，定期分析和研判安全生产工作形势，创造了良好的工作氛围。

2. 落实安全监管责任，严格执行安全生产“一岗双责”制度，坚持领导干部带队安全检查12次，发现安全隐患5处，落实整改2起，并在交通要道、危险地段新设立警示牌8块（套），有效地防止了各种安全事故的发生。

**（四）全面加强党的建设。**

1. 坚持“抓[党建](http://m.haoword.com/gongzuozongjie/dangjian/" \t "http://m.haoword.com/gongzuozongjie/qitazongjie/_blank)、强队伍、促工作”的党建工作思路，党支部制定2022年党建工作计划。

2. 认真开展主题党课、自我检视、研讨交流等活动，坚持抓思想认识到位、检视问题到位、整改落实到位、组织领导到位，努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标。

3. 今年我中心持续开展党章党规党纪教育,重点突出党史学习教育。充分发挥“关键少数“带头作用,领导班子成员领学《中国共产党廉洁自律准则《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等规章制度,集中观看《灯塔大课堂》、《党史故事100篇》等教育片,党史教育开展以来,利用主题党日、党组中心组学习深入学习领会习近平总书记在党史学习教育总结大会上的重要讲话精神,深入学习研读习近平《论中国共产党历史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等学习材料,积极开展“我来上党课”活动,赴联点村种福村为党员群众讲党课,讲述当年朝鲜战场上的故事,学习他们为国家和民族解放不怕流血牺牲的精神,提升党性修养;组织全体党员干部开展廉政警示教育,观看了《不可触碰的底线3》；不断强化全体党员干部职工廉政从政意识，筑牢拒腐防变思想防线。

**（五）全面从严推进党风廉政建设。**

1. 严格执行党风廉政建设“一岗双责”要求，将党风廉政建设与中心工作一同安排和检查，切实加强对党风廉政建设的组织领导。把廉政谈话贯穿到日常工作每个环节，加强干部职工廉政约谈和提醒，充分发挥约谈的警示震慑和教育提醒作用，做到早提醒、早纠正。严肃查处各类顶风违纪问题。

2. 加强对重点领域的廉政督查。在养护和工程管理上严格执行“合同管理、计量支付、纪委监督、会签结算”制度，严格加强工程经费管控，堵住经费流转支出每一环节的漏洞。

**（六）大力开展精神文明建设。**

1. 内容丰富、主题明确开展理论学习活动。将学习教育工作纳入年度工作计划，合理安排时间，紧密结合时事政治热点，以习总书记重要精神及社会主义核心价值观为学习主题，创新工作思路，采取灵活多变的学习方式，激发全体党员干部学习动力，将理论学习成果实际运用起来。引导干部职工增强对中国特色社会主义的思想认同、理论认同、情感认同，营造良好的创建宣传氛围。  
　　2. 不折不扣开展结对创建工作。积极制定文明单位结对乡村、社区共建方案，实地调研走访，主动与结对对象沟通对接，认真研究实事项目可行性，科学规划各阶段工作任务，深入开展慰问困难户、党员干部进社区认领微心愿、“绿满乡村，美化家园”志愿服务活动、社保知识进社区等结对共建活动，不打折扣将活动效果落到实处，真情实意帮助社区、乡村解决实际困难。

3. 举办形式多样、主题突出的集体活动。结合中国共产党成立100周年纪念主题文化建设活动，在中心开展唱红歌比赛、组织集体体检及健康讲座、参观抗战宣传纪念展、开展“绿满乡村，美化家园”志愿服务活动、举办“竞走、跳绳、广播体操”等体育活动，丰富全体干部职工业余文化生活，关注职工身心健康。

四、存在的问题

一年来，我中心各项工作开展顺利，得益于区委、区管委会的正确领导，得益于广大干部职工的真抓实干和团结奋斗。同时，我们也要对公路发展不平衡不充分的问题保持清醒，主要有以下问题：

1. 农村管养基础差、底子薄，部分路段保通保畅任务重、经费缺口大；
2. 由于人员老龄化，一线养护职工和专业技术人员青黄不接，养护机械化水平和效率不高等；
3. 日常养护资金不足，难以完成省、市下达的目标任务；
4. 配合乡村振兴的现场会，我单位超预计完成，60万工程款没着落。

五、有关建议

（一）加大立项争资力度。

1. 继续加强与省、市对接，立争将S510、S307段提质改造项目纳入省厅2023年第一批大中修计划，确保该项目资金及时到位，顺利开展结算工作。

2. 加强与省、市对接，争取将农养省道S220河坝段、S307利厚村段提质改造纳入“十四五”规划。

（二）加强路面养护，全面提升路况水平。

以路面养护为中心，及时有效地开展水毁的抢修复工作。加大路面、桥涵管养力度，力争使全年路况优良率达95以上。积极争取上级的支持，加强对改造路段、水毁修复路段路容路貌的整治，营造“畅、洁、绿、美”的公路环境。

（三）切实加强安全生产和机务管理。

进一步重视安全生产和机务管理，争取安全生产四项指标均为“零”，安全生产总体形势平稳。

1. 积极推进规范化管理。1. 进一步建立和完善规章制度，切实抓好制度的贯彻执行。

2. 抓好社会管理综合治理。

3.切实抓好党风廉政建设。

益阳市大通湖区公路建设养护中心

2023年5月19日